Утверждена

Постановлением Главы

Администрации МО «Усть-

Коксинский район»

№ 1228/7 от 09 ноября 2018

года

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ «УСТЬ-КОКСИНСКИЙ РАЙОН» РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ**

I. Паспорт муниципальной программы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы (далее -программа) | Повышение эффективности систем жизнеобеспечения в МО «Усть-Коксинский район» Республики Алтай |
| Администратор программы | Администрация МО «Усть-Коксински район» |
| Соисполнители программы | Отдел по капитальному строительству и жилищно-коммунальным вопросам Администрации МО «Усть-Коксинский район» |
| Сроки реализации программы | 2019 - 2024 годы |
| Стратегическая задача, на реализацию которой направлена программа | Организация условий для повышения эффективности систем жизнеобеспечения |
| Цель программы | Повышение эффективности систем жизнеобеспечения МО «Усть-Коксинский район» |
| Задачи программы | Развитие жилищно-коммунального комплекса  Энергосбережение и повышение энергетической эффективности  Развитие внутренней инфраструктуры |
| Подпрограммы программы | Развитие жилищно-коммунального комплекса;  Энергосбережение и повышение энергетической эффективности;  Развитие внутренней инфраструктуры и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения;  Улучшение жилищных условий граждан. |
| Обеспечивающая подпрограмма программы | Обеспечение деятельности МКУ по делам ГОЧС и ЕДДС |
| Целевые показатели программы | Увеличение общей площади жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя;  доля аварийного жилищного фонда в общем объеме аварийного фонда;  уровень износа коммунальной инфраструктуры;  снижение потребления топливно-энергетических ресурсов;  протяженность возведенных гидротехнических сооружений. |
| Ресурсное обеспечение  программы | Объемы бюджетных ассигнований в целом на реализацию муниципальной программы составят 243172,98 тыс. рублей, в том числе:  а) за счет средств бюджета МО «Усть-Коксинский район» составят  162614,18 тыс. рублей, в том числе по годам:  2019 год - 53360,78 тыс. рублей;  2020 год – 44993,00 тыс. рублей;  2021 год - 47799,00 тыс. рублей;  2022 год – 44993,00 тыс. рублей;  2023 год - 47799,00 тыс. рублей;  2024 год - 47799,00 тыс. рублей.  б) за счет средств республиканского бюджета Республики Алтай (справочно) составят 80558,80 тыс. рублей, в том числе по годам:  2019 год - 15713,70 тыс. рублей;  2020 год – 14413,00 тыс. рублей;  2021 год - 16401,00 тыс. рублей;  2022 год – 15307,60 тыс. рублей;  2023 год - 15407,00 тыс. рублей;  2024 год - 3316,50 тыс. рублей.  в) за счет средств федерального бюджета (справочно) составят 0,00 тыс. рублей, в том числе по годам:  2019 год – 0,00 тыс. рублей;  2020 год – 0,00 тыс. рублей;  2021 год – 0,00 тыс. рублей;  2022 год – 0,00 тыс. рублей;  2023 год – 0,00 тыс. рублей;  2024 год –0,00 тыс. рублей. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации  программы | В результате реализации программы к концу 2024 года будут достигнуты следующие показатели:  общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя – 18кв.м;  доля аварийного жилищного фонда в общем объеме аварийного фонда- 0,01%;  уровень износа коммунальной инфраструктуры – на 30%;  снижение потребления топливно-энергетических ресурсов – на 3% в год;  Количество застрахованных сооружений – (ед);  Количество отремонтированных сооружений (ед). |

II. Характеристика сферы реализации

муниципальной программы

Программа подготовлена на основании Перечня муниципальных программ МО «Усть-Коксинский район» Республики Алтай, утвержденного распоряжением Администрации МО «Усть-Коксинский район» Республики Алтай от 01октября 2018 года № 388/1 «Об утверждении перечня муниципальных программ МО «Усть-Коксинский район» РА» и в соответствии с [постановлением](consultantplus://offline/ref=1CFC900D0BB7607D74D220AB90DA018301C0C4ED086FBD7C7689C975B59D79D200O7E)Администрации МО «Усть-Коксинский район» Республики Алтай от 21 августа 2018 года N 842 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Усть-Коксинский район» Республики Алтай. Муниципальная программа «Повышение эффективности систем жизнеобеспечения в МО «Усть-Коксинский район»уже реализовалась в 2013-2018 годов. Мероприятия и расходы на реализацию муниципальной программы направлены на организацию условий для повышения эффективности систем жизнеобеспечения в МО «Усть-Коксинский район» Республики Алтай.

За период реализации муниципальной программы достигнуты следующие результаты:

- Увеличение общей площади жилых помещений, приходящейся в среднем на одного жителя, составило 93,00 квадратных метров или 84,55% от планового показателя.

- Доля аварийного жилищного фонда в общем объеме аварийного фонда 0,01 % или 100,0 % от планового показателя.

- Уровень износа коммунальной инфраструктуры 30,00 % или 110,00 % от целевого значения.

- Снижение потребления топливно-энергетических ресурсов на 3,10 % или 100,0% от планового показателя.

- Протяженность возведенных гидротехнических сооружений 0 км или 0 % от планового показателя.

- Гидротехнические сооружения не возводились в связи с оформлением проектно сметной документации.

По итогам 2017 года оценка эффективности реализации муниципальной программы «Повышение эффективности систем жизнеобеспечения МО «Усть-Коксинский район» Республики Алтай»составила 148,60 % и признается высокоэффективной.

В разрезе подпрограмм оценка эффективности их реализации составила:

1. «Развитие жилищно-коммунального комплекса» – 186,89 %.

2. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»– 100%.

3. «Развитие внутренней инфраструктуры» – 170,92

Несмотря на завершение реализации муниципальной программы в 2018 году и положительную динамику роста показателей имеются проблемы, требующие их решения, а также потенциал по реализации мероприятий в отношении развития систем жизнеобеспечения.

«Развитие жилищно-коммунального комплекса»

Жилищно-коммунальное хозяйство является важнейшей отраслью жизнеобеспечения человека, от которой напрямую зависит социальная стабильность и уровень экономики страны.

Программа направлена на реализацию прав населения МО «Усть-Коксинский район» на проживание в комфортной и безопасной среде в рамках полномочий органов местного самоуправления и предусматривает улучшение качества жизни населения района за счет повышения надежности работы объектов жилищно-коммунального хозяйства, обеспечения сохранности, реконструкции, модернизации и ремонта жилищного фонда Усть-Коксинского района.

Жилищно – коммунальная сфера района представлена одним предприятием МУП «Тепловодстрой Сервис». Которое обеспечивает теплоснабжение и водоснабжение населения и социальной сферы.

По состоянию на 01.01.2019 года жилищно-коммунальный комплекс Усть-Коксинского района насчитывает 6 котельных общей мощностью 7,196 Гкал/ч (все котельные муниципальные), в котельных установлено 15 котлов 3,4 км протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении (все в муниципальной собственности), 124,6 км уличной водопроводных сети (все в муниципальной собственности, из них 5,1 км - ветхие), 870 км электрических сетей (в том числе в муниципальной собственности - 1,29 тыс. км), всего скважин 51, из них с разводящей сетью 28 и 23 без разводящей сети, из них 12 скважин в собственности сельских поселений (нецентрализованные), одна скважина в собственности СПК «Абайский». Число уличныхводоразборов (колонки, будки, краны) 241. Объекты жилищно-коммунального хозяйства характеризуются по уровню износа: тепло – 30%, вода – 70%, что обуславливает необходимость модернизации и комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры.

По водоснабжению населения и социальной сферы постоянно ведется работа по улучшению качества услуги. Проводится ремонт водонапорных башен, зон санитарной охраны, павильонов над скважинами.

Предприятие стабильно оказывало, и будет оказывать коммунальные услуги. Поставлена основная задача, финансового оздоровления, повышать качество предоставляемых услуг и оптимизацию их стоимости.

Программа направлена на обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей коммунальных услуг, снижение сверхнормативного износа объектов коммунальной инфраструктуры и модернизацию этих объектов, разработку и внедрение мер по стимулированию эффективного и рационального хозяйствования организаций коммунального комплекса.

Программа определяет основные направления развития коммунальной инфраструктуры, то есть объектов водоснабжения, теплоснабжения, в целях повышения качества услуг и улучшения экономического состояния района. Основу Программы составляет система программных мероприятий по различным направлениям развития коммунальной инфраструктуры. Данная Программа ориентирована на устойчивое развитие МО «Усть-Коксинский район».

К первоочередным мероприятиям относятся:

1. работы по повышению надежности и эффективности источников тепла, в том числе:

- замена котлов, имеющими низкий КПД, на высокоэффективные котлы с КПД до 95%,

что снизит себестоимость выработанной тепловой энергии, а также снизит вред

ные выбросы в окружающую среду;

- замена устаревшей теплоизоляции на современные материалы;

1. мероприятия по повышению эксплуатационной надежности тепловых сетей, в том

числе:

* ремонт и реконструкция тепловых сетей;
* ремонт здания теплопунктов;
* установка узлов учета;
* замена насосного оборудования и бойлерных установок;

1. работы, способствующие экономии энергоресурсов при подаче воды в сеть, в том

числе:

-замена насосного оборудования на скважинах;

Предусмотренное данной Программой развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры позволит обеспечить надежное и устойчивое обслуживание потребителей коммунальных услуг, снижение сверхнормативного износа объектов коммунальной инфраструктуры.

Тарифы на жилищно-коммунальные услуги в Усть-Коксинском районе являются одними из самых высоких в сибирском регионе. С целью оптимизации расходов граждан многоквартирные дома были оборудованы общедомовыми приборами учета потребления холодной воды и нужно оборудовать общедомовыми приборами учета тепловой энергии, это позволит оплачивать населению за фактически потребленные коммунальные ресурсы, что существенно снизит расходы населения. Но ежегодный рост тарифов на топливно-энергетические ресурсы, такие как электроэнергия, влечет за собой рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги и коммунально-бытовые услуги.

В связи с ограничением размеров роста платежей граждан за коммунальные услуги и услуги коммунально-бытового обслуживания на территории Усть-Коксинского района возникает необходимость осуществления финансовой поддержки предприятий коммунального хозяйства, предоставляющих услуги населению по тарифам ниже экономически обоснованных.

Для решения задачи роста платежей граждан за коммунальные услуги в пределах установленного предельного индекса изменения размера платы граждан Комитетом по тарифам Республики Алтай установлены льготные тарифы на холодное водоснабжение. Недополученныедоходы предприятию возмещаются за счет бюджетных средств.

Поддержка молодых семей

Поддержка молодых семей в улучшении жилищных условий является важнейшим направлением жилищной политики Республики Алтай в целом и муниципальном образовании   
«Усть-Коксинский район» в частности.

Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2020 годы» (далее по тексту – Программа Устойчивое развитие) показывает увеличение числа семей, желающих стать ее участниками.

Так, на 1 января 2014 года изъявили желание участвовать в данной программе 114 семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий.

В период с 2014-2018 год в рамках реализации Программы Устойчивое развитие сельских территорий улучшили жилищные условия с использованием социальных выплат 38 семей, из них 7 многодетных (2014 год – 12 семей, 2015 год – 8 семей, 2016 год - 7 семей,2017 год -6 семей, 2018 год-5 семей).

По состоянию на 01.01.2018 года в списке граждан изъявивших желание улучшить жилищные условия с использованием социальных выплат числится 75 семей.

В рамках реализации мероприятий подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» ФЦП «Жилище» (далее по тексту –Программа по обеспечению жильем молодых семей), за период с 2013-2018 годы улучшили жилищные условия, в том числе с использованием ипотечных жилищных кредитов и займов, при оказании поддержки за счет консолидированных средств федерального бюджета, республиканского бюджета Республики Алтай, бюджета муниципального образования «Усть-Коксинский район» 24 молодые семьи, из них 3 многодетных (2013год-5 молодых семей, 2014 год 2 молодые семьи, 2015 год -4 молодые семьи, 2016 год -6 молодых семей, 2017 год -9 молодых семей, 2018 год -0).

В списке молодых семей, изъявивших желание улучшить жилищные условия с использованием социальных выплат, на 01.01.2018 год числится 51 семья.

В рамках программ жилищные условия, в большей степени, улучшают путем строительства нового жилья.

В настоящее время в Российской Федерации разработан комплекс мер, направленных на улучшение жилищных условий молодых семей, в том числе имеющих трех и более детей. Однако, в текущих условиях, когда практически все кредитные организации установили минимальный размер первоначального взноса 30% от стоимости жилья, основными факторами, сдерживающими использование заемных средств для приобретения или строительства жилья, являются отсутствие у значительного числа граждан средств для оплаты первоначального взноса по жилищному или ипотечному жилищному кредиту, а также высокая процентная ставка за использование кредитных средств.

Как правило, молодые семьи не могут получить доступ на рынок жилья без бюджетной поддержки. Даже имея достаточный уровень дохода для получения ипотечного жилищного кредита, они не могут оплатить первоначальный взнос при получении кредита. Молодые семьи, в основном, являются приобретателями первого в своей жизни жилья, а значит, не имеют в собственности жилого помещения, которое можно было бы использовать в качестве обеспечения уплаты первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита или займа. К тому же, как правило, они еще не имеют возможности накопить на эти цели необходимые средства.

Поддержка молодых семей при решении жилищной проблемы станет основой стабильных условий жизни для этой наиболее активной части населения, повлияет на улучшение демографической ситуации в муниципальном образовании «Усть-Коксинский район».

Возможность решения жилищной проблемы, в том числе с привлечением средств ипотечного жилищного кредита или займа, создаст для молодежи стимул к повышению качества трудовой деятельности, уровня квалификации в целях роста заработной платы. Решение жилищной проблемы молодых граждан России позволит сформировать экономически активный слой населения.

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан

Одним из приоритетов жилищной политики муниципального образования «Усть-Коксинский район» является обеспечение доступности для населения и комфортности жилья.

Обеспечение жильем является одной из острых проблем населения Усть-Коксинского района, т.к. не поступают государственные капитальные вложения на строительство жилых помещений, цены на рынке недвижимости высокие и приобрести какое-либо жилое помещение социальной категории граждан, в том числе ветеранам боевых действий или инвалидам общего заболевания просто не представляется возможным, в связи с невысокими доходами. За период с 2013-2018 год были обеспечены жильем 6 ветеранов боевых действий и 3 инвалида, вставших на учет до 01.01.2005 года. Средства на обеспечение жильем отдельных категорий граждан поступают из федерального бюджета.

Несмотря на положительные тенденции в жилищном строительстве, на учете граждан, нуждающихся в жилых помещениях, по состоянию на 1 января 2018 года состоит 237 семей и одиноко проживающих граждан состоят на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, из них:

15 инвалидов и семьей, имеющих детей-инвалидов, из них 9 - приняты на учет до 01 января 2005 года;

30 ветеранов боевых действий, из них 28 - приняты на учет до 1 января 2005 года;

1 семья, выехавших (выезжающих) из районов Крайнего Севера и приравненных местностей;

33 многодетные семьи;

Медленные темпы обеспечения жилыми помещениями вышеперечисленных категорий граждан вызывают социальную нестабильность и жалобы в органы государственной власти и органы местного самоуправления.

Масштаб проблемы не позволяет решить ее быстро и требует выработки определенного подхода, который позволит поэтапно в течение срока реализации соответствующих программ, указанных в Паспорте программы, изыскать возможности для улучшения жилищных условий населения муниципального образования «Усть-Коксинский район».

Капитальный ремонт многоквартирных домов

Проведение капитального ремонта многоквартирных домов является составной частью решения жилищной проблемы и проведения реформы жилищно-коммунального хозяйства.

Оценка и анализ исходной ситуации, обоснование необходимости программно-целевой проработки проблемы:

Многоквартирный жилищный фонд имеет разную степень износа, по оценкам экспертов процент физического износа многоквартирных домов Усть-Коксинского района составляет 60 %. Нормативные объемы капитального ремонта жилищного фонда на протяжении ряда лет не обеспечивались, жилищный фонд обветшал.

Количество многоквартирных домов, без учета аварийных домов и домов блокированной застройки, на территории Усть-Коксинского района по состоянию на 2019 год составляет 15домов, площадь жилых помещений и нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества многоквартирного дома (площадь квартир, офисов, магазинов и т.п.), сложилась в 6,2 тысяч квадратных метров.

Многоквартирные дома, в отличие от индивидуальных жилых домов, удовлетворительное техническое состояние которых поддерживают собственники самостоятельно, имеют тенденцию к старению и ветшанию, в связи с этим обозначена острота проблемы по осуществлению капитального ремонта многоквартирных домов. Обветшалый жилищный фонд снижает уровень безопасности проживания граждан.

Основными причинами возникновения ветхого жилищного фонда являются:

- естественное старение жилых домов первых массовых серий;

- недостаточное выделение средств на капитальный ремонт и текущее содержание;

- отсутствие контроля со стороны организаций за техническим состоянием жилищного фонда, находящегося в их собственности или хозяйственном ведении, оперативном управлении.

В связи с тем, что проблема является не только технической, но и социальной, и экономической, для ее решения необходима разработка соответствующих ведомственных целевых программ, указанных в Паспорте программы.

Ликвидация аварийного жилья

Одним из приоритетов жилищной политики Российской Федерации является обеспечение комфортных условий проживания, в том числе выполнение обязательств государства по реализации права на обеспечение жильем граждан, проживающих в жилых домах, не отвечающих установленным санитарным и техническим требованиям. В настоящее время дефицит жилых помещений, существующий на территории муниципального образования «Усть-Коксинский район», усугубляется большой степенью износа жилищного фонда, несоответствием условий проживания в нем установленным санитарным и техническим правилам и нормам.

Проблема аварийного жилищного фонда - источник целого ряда отрицательных тенденций. Условия проживания в аварийном жилищном фонде негативно влияют на здоровья граждан и на демографическую ситуацию. Проживание в аварийных жилых помещениях практически всегда сопряжено с низким уровнем благоустройства, что создает неравенство доступа граждан к ресурсам районного хозяйства и сужает возможности их использования. Причинами возникновения проблемы в первую очередь является физический износ многоквартирных домов в процессе их эксплуатации, а также длительное отсутствие необходимого финансирования на проведение мероприятий по их капитальному ремонту и переселение граждан из аварийного жилищного фонда.

В первую очередь переселению за счет выделенных средств подлежат граждане, проживающие в многоквартирных домах, признанных после января 2012 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, проживание в которых угрожает жизни и здоровью граждан. При таком подходе финансовые ресурсы подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальном образовании «Усть-Коксинский район» будут использованы максимально рационально и социально справедливо.

Масштаб проблемы не позволяет решить ее быстро и требует выработки определенного подхода, который позволит поэтапно ликвидировать аварийный жилищный фонд на территории Усть-Коксинского района.

До 2024 года предусматривается признать аварийными 9 многоквартирных домов, в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, общей площадью 3088,51 кв. м, планируется переселить 170человек.

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»

Первоочередные мероприятия включают в себя широкий комплекс работ и характеризуются быстротой внедрения и небольшим сроком окупаемости до 5 лет. Они позволяют повысить надежность и эффективность работы источников тепла и тепловых сетей, внутридомовых инженерных систем, автоматизировать системы отопления в зданиях, снизить расходы теплоносителя, горячей и холодной воды при относительно небольших затратах. К первоочередным мероприятиям относятся:

1. организационные мероприятия, позволяющие заинтересовать производителей и потребителей энергетических ресурсов в экономии;

- работы по повышению надежности и эффективности источников тепла в бюджетной сфере, в том числе:

* замена котлов, имеющими низкий КПД, на высокоэффективные котлы с КПД до 95%, что снизит себестоимость выработанной тепловой энергии, а также снизит вредные выбросы в окружающую среду;
* замена устаревшей теплоизоляции на современные материалы;

1. мероприятия по повышению эксплуатационной надежности системы отопления в бюджетной сфере, в том числе:

* ремонт и реконструкция систем;
* ремонт помещений котельных;
* установка узлов учета;
* замена насосного оборудования и бойлерных установок;

1. работы, способствующие экономии энергоресурсов и воды у потребителей, в том числе:

- создание благоприятных условий для установки водосчетчиков на вводе в жилые дома;

1. мероприятия, способствующие снижению потерь в многоквартирных домах:

- установка общедомовых узлов учета;

- установка подъездных энергосберегающих приборов освещения;

- замена электрической проводки;

- утепление фасадов, замена окон, замена дверей;

1. мероприятия по повышению энергетической эффективности в электроэнергетике:

- установка энергосберегающих светильников;

- тепловая модернизация здания.

«Развитие внутренней инфраструктуры»

Остро стоит проблема с обслуживанием и содержанием сетей уличного освещения. Ежегодно объем затраченных средств на ремонт и техническое обслуживание уличного освещения в муниципальном образовании составляет более 1,2 миллион рублей. Выделяемых средств недостаточно. Эффективное функционирование уличного освещения является необходимым условием для обеспечения безопасности дорожного движения. В настоящее время сети уличного наружного освещения не в полном объеме соответствуют нормативным требованиям. Основные причины такого положения следующие:

недостаточное освещение улиц;

изношенность сетей наружного освещения;

дефицит средств на финансирование работ по ремонту и содержанию уличного освещения.

В настоящее время в муниципальном образовании остро стоит проблема экологической безопасности - негативное влияние отходов производства и потребления на окружающую среду. Планируется обустроить два Полигона твердых бытовых отходов, находящихся на территории Талдинского и Усть-Коксинского сельских поселений. Согласно законодательству иные места по размещению отходов с 2019 года подлежат закрытию и рекультивации.

Большинство отраслей экономики в муниципальном образовании ориентированы в своей деятельности на использование автомобильного транспорта, эффективность которого связана с уровнем развития автомобильных дорог. Все грузо- и пассажирские перевозки в муниципальном образовании осуществляются автомобильным транспортом, поэтому сохранение и развитие улично-дорожной сети в муниципальном образовании считается одним из основных факторов равномерного экономического развития, повышения уровня и улучшения условий жизни населения.

Общая протяженность улично-дорожной сети на территории муниципального образования на сегодняшний день составляет 275,5 километров, в том числе с твердым покрытием 7,4 километров с усовершенствованным асфальтобетонным покрытием, рассчитанным на движение современных транспортных средств –0 километра, то есть всего 2,7 процента от общей протяженности дорог.

Несмотря на то, что ежегодно на ремонт и содержание дорог из бюджетов всех уровней выделяются значительные суммы, состояние автодорожной сети муниципального образования нельзя признать удовлетворительным. Неудовлетворительное состояние дорожного полотна отрицательно сказывается и на ежегодном увеличении числа дорожно-транспортных происшествий. По данным статистики, в муниципальном образовании в 2017 году было совершено 12 дорожно-транспортных происшествий, часть из них были связаны с неудовлетворительным состоянием улично-дорожной сети 7 единиц.

Существенное влияние на безопасное движение по дорогам имеет не только состояние дорожного покрытия, но и состояние объектов безопасности дорожного движения (дорожные знаки, дорожная разметка, бордюрное и перильное ограждение). В современной ситуации, когда постоянно растет интенсивность движения и уровень автомобилизации, объектам безопасности дорожного движения уделяется особое внимание:

наносится дорожная разметка, отвечающая всем современным требованиям;

устанавливаются барьерные и перильные ограждения на дорогах;

проводятся прочие мероприятия, позволяющие снизить уровень дорожно-транспортных происшествий на дорогах общего пользования местного значения.

В связи с развитием жилищного строительства в муниципальном образовании значительно расширилась транспортная сеть. Автобусный маршрутохватывает все микрорайоны с. Усть-Кокса. В настоящее время пассажирская транспортная сеть муниципального образования состоит из 3 маршрутов (автобусных). Ежедневно на маршрутные линии выходит 3 автобуса, которые доставляют горожан в разные точки муниципального образования и близ лежащие села.

На сегодняшний день в районе остается проблемным комплексное освоение территорий, включающая в себя обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков и массовую жилую застройку.

Проблемами, сдерживающими развитие инфраструктуры в Усть-Коксинском районе Республики Алтай, являются:

- обременительные для застройщиков условия подключения к системам инженерной инфраструктуры;

- недостаточный объем средств, выделяемых из бюджетов всех уровней на развитие инженерной инфраструктуры новых земельных участков, микрорайонов.

Перечисленные проблемы во многом сдерживают развитие жилищного строительства в районе, развитие социальной сферы, препятствуют созданию условий для развития инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания граждан.

В рамках Программы предполагается обеспечить в приоритетном порядке инженерной инфраструктурой земельные участки, предназначенные под жилищное строительство в новых микрорайонах. В том числе в микрорайоне «Башталинка» в селе Усть-Кокса уже начата работа по проведению водопроводных сетей, подключены электрические сети. Но в остальных селах, проблема остается актуальной.

В этой связи решение проблемы обеспечения земельных участков инженерной и дорожной инфраструктурой в целях жилищного строительства невозможно без применения программно-целевого подхода, поскольку данная проблема требует комплексного подхода, объединения финансовых ресурсов и усилий органов власти, ее решение невозможно в рамках одного финансового года и требует целевого финансирования в течение нескольких лет.

Одной из важнейших проблем являетсязащита населенных пунктов от негативного воздействия паводковых вод и обеспечение безопасности гидротехнических сооружений

Регулярно в зоне возможного подтопления на территории муниципального образования «Усть-Коксинский район» оказываются территории населенных пунктов Кайтанак, Огневка, Березовка, Усть-Кокса, Гагарка, Верх-Уймон, Тихонькая, Мульта, Октябрьское, Горбуново, Нижний-Уймон, Тюнгур.

Общая численность населения муниципального образования, проживающего на подверженных негативному воздействию вод территориях, составляет около 831 человек.

Для решения проблем охраны водных объектов Республики Алтай и защиты населения от негативного воздействия вод разработана Государственная программа Республики Алтай «Обеспечение экологической безопасности и улучшение состояния окружающей среды».

Реализация Программы позволит обеспечить более высокий уровень защищенности территорий от чрезвычайных ситуаций природного характера, что является необходимым условием стабильного экономического развития муниципального образования «Усть-Коксинский район» Республики Алтай.

За период реализации программы планируется возвести 1 гидротехническое сооружение с. Верх-Уймон протяженностью 124 м, будут осуществлены меры по предотвращению негативного воздействия вод за счет строительства нового берегозащитного сооружения. Повышение безопасности гидротехнических сооружений будет обеспечено за счет капитального ремонта одного гидротехнического сооружения с. Гагаркапротяженностью 950 м.

Одной из важнейших проблем является защита населенных пунктов от негативного воздействия паводковых вод и обеспечение безопасности гидротехнических сооружений.

Регулярно в зоне возможного подтопления на территории муниципального образования «Усть-Коксинский район» оказываются территории населенных пунктов Огневка, Березовка, Усть-Кокса, Гагарка, Тихонькая, Мульта, Октябрьское, Горбуново, Нижний-Уймон, Тюнгур.

Общая численность населения муниципального образования, проживающего на подверженных негативному воздействию вод территориях, составляет около 1 200 человек.

Также острой проблемой является противопожарная безопасность жизни и здоровья населения проживающего на территории муниципального образования «Усть-Коксинский район».

На территории муниципального образования «Усть-Коксинский район» проживает около 16 317 человек. В данное число людей, входят дети, инвалиды, пенсионеры, многодетные семьи, одиноко проживающие, социально не защищенные слои населения.

Установка автономных пожарно-дымовых извещателейGSM, позволит снизить риск возникновения пожаров в жилом секторе и избежать гибели граждан проживающих на территории муниципального образования «Усть-Коксинский район»:

уменьшить количество пожаров, снизить риски возникновения и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций;

снизить число травмированных и погибших на пожарах;

сократить материальные потери от пожаров;

создать необходимые условия для обеспечения пожарной безопасности, защиты жизни и здоровья граждан;

сократить время реагирования подразделений пожарной охраны на пожары, поисково-спасательных служб – на происшествия и чрезвычайные ситуации;

Приобретение первичных средств пожаротушения и средств защиты позволит маневренным и патрульно-маневренным группам находящимся на территории каждого сельского поселения оказывать первичную помощь гражданам при возникновении природного или техногенного пожара.

Единая система оповещения населения позволить своевременного предупреждать население о возникновении чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера складывающейся на территории муниципального образования «Усть-Коксинский район».

Реализация подпрограммы позволит обеспечить более высокий уровень защищенности территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, что является необходимым условием стабильного экономического развития муниципального образования «Усть-Коксинский район».

**III. Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы**

Целью программы является развитие повышение эффективности систем жизнеобеспечения МО «Усть-Коксинский район».

Для достижения поставленной цели определены следующие задачи:

Развитие жилищно-коммунального комплекса

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

Развитие внутренней инфраструктуры

Основными целевыми показателями программы являются:

- увеличение общей площади жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя;

-доля аварийного жилищного фонда в общем объеме аварийного фонда;

-уровень износа коммунальной инфраструктуры;

-снижение потребления топливно-энергетических ресурсов;

-протяженность возведенных гидротехнических сооружений.

Состав целевых показателей программы определен на основе:

- показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «Усть-Коксинский район»;

- целевых показателей (индикаторов) государственной программы Республики Алтай «Развитие жилищно-коммунального и транспортного комплекса»;

- целевых показателей (индикаторов), установленных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг».

Состав и значения целевых показателей по годам реализации программы приведены в Приложении № 1 к программе.

**IV. Сроки реализации муниципальной программы**

Срок реализации муниципальной программы: 2019 - 2024 годы.

**V. Сведения о подпрограммах муниципальной программы**

Достижение поставленных задач программы будет осуществляться в рамках подпрограмм:

1. «Развитие жилищно-коммунального комплекса»
2. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»
3. «Развитие внутренней инфраструктуры и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения»
4. «Улучшение жилищных условий граждан»

Обеспечивающая подпрограмма «Создание условий по обеспечению реализации муниципальной программы  МО «Усть-Коксинский район» Республики Алтай «Повышение систем жизнеобеспечения»

**1. Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального комплекса»**

1.1.Паспорт подпрограммы муниципальной программы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы муниципальной программы (далее - подпрограмма) | Развитие жилищно-коммунального комплекса |
| Наименование муниципальной программы, в состав которой входит подпрограмма | Повышение эффективности систем жизнеобеспечения МО «Усть-Коксинский район» Республики Алтай |
| Администратор подпрограммы | Отдел по капитальному строительству и жилищно-коммунальным вопросам Администрации МО «Усть-Коксинский район» |
| Соисполнители муниципальной программы, участвующие в реализации основных мероприятий муниципальной программы в рамках подпрограммы | Администрация МО «Усть-Коксинский район» РА;  МУП «Тепловодстрой Сервис» |
| Сроки реализации подпрограммы | 2019-2024 годы |
| Цель подпрограммы | Развитие и поддержка предприятий жилищно-коммунального хозяйства Усть-Коксинского района и осуществление энергосбережения в жилищно-коммунальном хозяйстве Усть-Коксинского района |
| Задачи подпрограммы | Задачи подпрограммы:  - оптимизация расходов организаций коммунального хозяйства Усть-Коксинского района на потребление и производство коммунальных ресурсов;  - финансовая поддержка предприятий коммунального хозяйства и коммунального бытового обслуживания Усть-Коксинского района, связанная с применением тарифов для населения ниже экономически обоснованных;  - финансовая поддержка управляющих организаций, товариществ собственников жилья, жилищных кооперативов и иных специализированных потребительских кооперативов МО «Усть-Коксинский район», предоставляющих услуги и (или) осуществляющих начисление и сбор платежей за жилищные услуги населению района, связанная с применением тарифов для населения экономически обоснованных и с возникновением затрат, не обеспеченных платой за содержание и ремонт жилого помещения |
| Целевые показатели подпрограммы | Целевые показатели подпрограммы  1. Отсутствие превышения уровня платы населения Усть-Коксинского района за коммунальные услуги над установленным предельным индексом изменения размера платы граждан.  2. Доля возмещения недополученных доходов управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным кооперативам и иным специализированным потребительским кооперативам, предоставляющим услуги населению по тарифам ниже экономически обоснованных.  3. Доля возмещения недополученных доходов предприятиям коммунального хозяйства и коммунально-бытового обслуживания, предоставляющих услуги населению по тарифам ниже экономически обоснованных. |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы | Объемы бюджетных ассигнований в целом на реализацию муниципальной программы составят 205226,20 тыс. рублей, в том числе:  а) за счет средств бюджета МО «Усть-Коксинский район» составят 143764,80 тыс. рублей, в том числе по годам:  2019 год – 29165,00 тыс. рублей;  2020 год – 27951,00 тыс. рублей;  2021 год – 30105,00 тыс. рублей;  2022 год – 27533,80 тыс. рублей;  2023 год – 26843,00 тыс. рублей;  2024 год – 2167,00 тыс. рублей.  б) за счет средств республиканского бюджета Республики Алтай (справочно) составят 614614,40 тыс. рублей, в том числе по годам:  2019 год – 12189,00 тыс. рублей;  2020 год – 11542,00 тыс. рублей;  2021 год – 13134,00 тыс. рублей;  2022 год – 12258,40 тыс. рублей;  2023 год – 12338,00 тыс. рублей;  2024 год – 0,00 тыс. рублей.  в) за счет средств федерального бюджета (справочно) составят 0,00 тыс. рублей, в том числе по годам:  2019 год – 0,00 тыс. рублей;  2020 год – 0,00 тыс. рублей;  2021 год – 0,00 тыс. рублей;  2022 год – 0,00 тыс. рублей;  2023 год – 0,00 тыс. рублей;  2024 год – 0,00 тыс. рублей. |

1.2.Цели, задачи и целевые показатели подпрограммы

Основной целью реализации подпрограммы является развитие и поддержка предприятий жилищно-коммунального хозяйства Усть-Коксинского района.

Основными задачами реализации подпрограммы являются следующие задачи:

- финансовая поддержка предприятий коммунального хозяйства и коммунально-бытового обслуживания Усть-Коксинского района, связанная с применением тарифов для населения ниже экономически обоснованных;

- финансовая поддержка управляющих организаций, товариществ собственников жилья, жилищных кооперативов и иных специализированных потребительских кооперативов, предоставляющих услуги и (или) осуществляющих начисление и сбор платежей за жилищные услуги Усть-Коксинского района, связанная с применением тарифов для населения ниже экономически обоснованных и с возникновением затрат, не обеспеченных платой за содержание и ремонт жилого помещения.

Эффективность реализации подпрограммы оценивается на основе следующих целевых показателей:

1. Отсутствие превышения уровня платы населения Усть-Коксинского района за коммунальные услуги над установленным предельным индексом изменения размера платы граждан.

2. Доля возмещения недополученных доходов управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным кооперативам и иным специализированным потребительскимкооперативам, предоставляющим услуги населению по тарифам ниже экономически обоснованных.

3. Доля возмещения недополученных доходов предприятиям коммунального хозяйства и коммунально-бытового обслуживания, предоставляющим услуги населению по тарифам ниже экономически обоснованных.

1.3.Основные мероприятия муниципальной программы

Реализацию муниципальной программы «Повышение эффективности систем жизнеобеспечения МО Усть-Коксинский район» Республики Алтай» планируется осуществить следующим основным мероприятием:

1.Развитие и поддержка предприятий жилищно - ­коммунального хозяйства;

2. Развитие систем коммунальной инфраструктуры;

3. Повышение результативности предоставления межбюджетных трансфертов сельским поселениям МО "Усть-Коксинский район" по переданным органам местного самоуправления полномочиям.

1.4. Сведения о средствах федерального и республиканского бюджетов

В рамках реализации подпрограммы «Развитие жилищно-коммунального комплекса»

планируется привлечение средств федерального и республиканского бюджетов.

1.5. Сведения об участии муниципальных образований сельских поселений

Участие муниципальных образований сельских поселений в реализации подпрограммы «Развитие жилищно-коммунального комплекса» предусматривается.

1.6. Сведения об участии организаций

В реализации подпрограммы «Развитие жилищно-коммунального комплекса» планируется участие МУП «Тепловодстрой Сервис».

1. **Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»**

2.1. Паспорт подпрограммы муниципальной программы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы муниципальной программы (далее - подпрограмма) | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |
| Наименование муниципальной программы, в состав которой входит подпрограмма | Повышение эффективности систем жизнеобеспечения МО «Усть-Коксинский район» Республики Алтай |
| Администратор подпрограммы | Отдел по капитальному строительству и жилищно-коммунальным вопросам Администрации МО «Усть-Коксинский район» |
| Соисполнители муниципальной программы, участвующие в реализации основных мероприятий муниципальной программы в рамках подпрограммы | Администрация МО «Усть-Коксинский район» РА;  Организации бюджетной сферы МО «Усть-Коксинский район» |
| Сроки реализации подпрограммы | 2019-2024 годы |
| Цель подпрограммы | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере: |
| Задачи подпрограммы | - реализация мероприятий по энергосбережению в жилищно-коммунальном хозяйстве Усть-Коксинского района;  - внедрение механизма энергосберегающего производства и потребления организаций коммунального хозяйства Усть-Коксинского района;  Создание условий энергосбережения и повышения энергетической эффективности в учреждениях бюджетной сферы |
| Целевые показатели подпрограммы | - Экономия топливо – энергетических ресурсов (%);  - Установка приборов учёта(%). |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы | Объемы бюджетных ассигнований в целом на реализацию муниципальной программы составят 18805,00 тыс. рублей, в том числе:  а) за счет средств бюджета МО «Усть-Коксинский район» составят 212,80 тыс. рублей, в том числе по годам:  2019 год – 55,50 тыс. рублей;  2020 год – 29,00 тыс. рублей;  2021 год – 33,00 тыс. рублей;  2022 год – 30,80 тыс. рублей;  2023 год – 31,00 тыс. рублей;  2024 год – 33,50 тыс. рублей.  б) за счет средств республиканского бюджета Республики Алтай (справочно) составят 18592,20 тыс. рублей, в том числе по годам:  2019 год – 3019,50 тыс. рублей;  2020 год – 2871,00 тыс. рублей;  2021 год – 3267,00 тыс. рублей;  2022 год – 3049,20 тыс. рублей;  2023 год – 3069,20 тыс. рублей;  2024 год – 3316,50 тыс. рублей.  в) за счет средств федерального бюджета (справочно) составят 0,00 тыс. рублей, в том числе по годам:  2019 год – 0,00 тыс. рублей;  2020 год – 0,00 тыс. рублей;  2021 год – 0,00 тыс. рублей;  2022 год – 0,00 тыс. рублей;  2023 год – 0,00 тыс. рублей;  2024 год – 0,00 тыс. рублей. |

2.2.Цели, задачи и целевые показатели подпрограммы

Целью подпрограммы является энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетной сфереи осуществление энергосбережения в жилищно-коммунальном хозяйстве Усть-Коксинского района..

Для достижения поставленной цели в рамках подпрограммы необходимо решить следующую задачу:

- реализация мероприятий по энергосбережению в жилищно-коммунальном Усть-Коксинского района;

- внедрение механизма энергосберегающего производства и потребления организаций коммунального хозяйства Усть-Коксинского района;

- оптимизация расходов организаций коммунального хозяйства Усть-Коксинского района на потребление и производство коммунальных ресурсов;

- экономия бюджетных средств за счет эффективного и рационального использования энергетических ресурсов бюджетной сферой МО «Усть-Коксинский район».

- ведения о значениях целевых показателей программы по годам ее реализации представлены в Приложении № 1 к программе.

2.3.Основные мероприятия муниципальной программы

Реализацию муниципальной программы «Повышение эффективности систем жизнеобеспечения МО Усть-Коксинский район» Республики Алтай» планируется осуществить следующим основным мероприятием:

1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в коммунальном хозяйстве;

2. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в социальной сфере и бюджетных учреждениях.

2.4. Сведения о средствах федерального и республиканского бюджетов

В рамках реализации подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» планируется привлечение средств федерального и республиканского бюджетов.

2.5. Сведения об участии муниципальных образований сельских поселений

Участие муниципальных образований сельских поселений в реализации подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» предусматривается.

2.6. Сведения об участии организаций

В реализации подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» планируется участие МУП «Тепловодстрой Сервис».

**3. Подпрограмма «Развитие внутренней инфраструктуры и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения»**

3.1. Паспорт подпрограммы муниципальной программы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы муниципальной программы (далее - подпрограмма) | Развитие внутренней инфраструктуры и обеспечение безопасности жизнедеятельности |
| Наименование муниципальной программы, в состав которой входит подпрограмма | Повышение эффективности систем жизнеобеспечения МО «Усть-Коксинский район» Республики Алтай |
| Администратор подпрограммы | Отдел по капитальному строительству и жилищно-коммунальным вопросам Администрации МО «Усть-Коксинский район» |
| Соисполнители муниципальной программы, участвующие в реализации основных мероприятий муниципальной программы в рамках подпрограммы | Администрация МО «Усть-Коксинский район» РА; Сельские поселения; |
| Сроки реализации подпрограммы | 2019-2024 годы |
| Цель подпрограммы | Создание условий для повышения доступности и качества предоставляемых услуг  Обеспечение безопасности жизнедеятельности |
| Задачи подпрограммы | Обеспечение надежной и эффективной работы инженерной инфраструктуры.  Сохранение целостности и экологической безопасности окружающей среды; |
| Целевые показатели подпрограммы | Количество потребителей коммунальной и инженерной инфраструктурой – (чел);  Доля объема средств, направленных на обеспечение экологической безопасности окружающей среды и населения Усть-Коксинского района при обращении с отходами производства и потребления в общем объеме бюджета, %; |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы | Объемы бюджетных ассигнований в целом на реализацию муниципальной программы составят 18241,78 тыс. рублей, в том числе:  а) за счет средств бюджета МО «Усть-Коксинский район» составят 17736,58 тыс. рублей, в том числе по годам:  2019 год – 8276,58 тыс. рублей;  2020 год – 2450,00 тыс. рублей;  2021 год – 1110,00 тыс. рублей;  2022 год – 1900,00 тыс. рублей;  2023 год – 2000,00 тыс. рублей;  2024 год – 2000,00 тыс. рублей.  б) за счет средств республиканского бюджета Республики Алтай (справочно) составят 505,20 тыс. рублей, в том числе по годам:  2019 год – 505,20 тыс. рублей;  2020 год – 0,00 тыс. рублей;  2021 год – 0,00 тыс. рублей;  2022 год – 0,00 тыс. рублей;  2023 год – 0,00 тыс. рублей;  2024 год – 0,00 тыс. рублей.  в) за счет средств федерального бюджета (справочно) составят 0,00 тыс. рублей, в том числе по годам:  2019 год – 0,00 тыс. рублей;  2020 год – 0,00 тыс. рублей;  2021 год – 0,00 тыс. рублей;  2022 год – 0,00 тыс. рублей;  2023 год – 0,00 тыс. рублей;  2024 год – 0,00 тыс. рублей. |

3.2.Цели, задачи и целевые показатели подпрограммы

Целью подпрограммы является:

- Создание условий для повышения доступности и качества предоставляемых услуг;

- Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения

Для достижения поставленной цели в рамках подпрограммы необходимо решить следующие задачи:

1. Обеспечение надежной и эффективной работы инженерной инфраструктуры;
2. Сохранение целостности и экологической безопасности окружающей среды.

[Сведения](#Par1191) о составе и значениях целевых показателей подпрограммы приведены в Приложении № 1 к программе.

3.3.Основные мероприятия муниципальной программы

Реализацию муниципальной программы «Повышение эффективности систем жизнеобеспечения МО Усть-Коксинский район» Республики Алтай» планируется осуществить следующим основным мероприятием:

1. Сохранение и развитие автомобильных дорог;

2. Сохранение целостности и экологической безопасности окружающей среды;

3. Защита населения от негативного природного воздействия и ликвидации его последствий.

3.4. Сведения о средствах федерального и республиканского бюджетов

В рамках реализации подпрограммы «Развитие внутренней инфраструктуры и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения» планируется привлечение средств федерального и республиканского бюджетов.

3.5. Сведения об участии муниципальных образований сельских поселений

Участие муниципальных образований сельских поселений в реализации подпрограммы «Развитие внутренней инфраструктуры и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения» предусматривается.

3.6. Сведения об участии организаций

В реализации подпрограммы «Развитие внутренней инфраструктуры и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения» участие сторонних организаций не предусматривается.

**4. Подпрограмма «Улучшение жилищных условий граждан»**

4.1. Паспорт подпрограммы муниципальной программы.

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы муниципальной программы (далее - подпрограмма) | Улучшение жилищных условий граждан |
| Наименование муниципальной программы, в состав которой входит подпрограмма | Повышение эффективности систем жизнеобеспечения МО «Усть-Коксинский район» Республики Алтай |
| Администратор | Отдел по капитальному строительству и жилищно-коммунальным вопросам |
| Соисполнители муниципальной программы,участвующие в реализации основных мероприятий муниципальной программы в рамках подпрограммы | Отдел по капитальному строительству и жилищно-коммунальным вопросам МО «Усть-Коксинский район»  Отдел молодежной политики МО «Усть-Коксинский район» |
| Сроки реализации подпрограммы | 2019 - 2024 годы |
| Цель подпрограммы | Повышение качества и доступности жилья на территории МО «Усть-Коксинский район» |
| Задачи подпрограммы | - создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем молодых семей МО «Усть-Коксинский район», признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий;  - создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем отдельных категорий граждан в МО «Усть-Коксинский район»;  - улучшение условий жизни населения МО «Усть-Коксинский район», проживающего в многоквартирных домах;  - ликвидация аварийного жилищного фонда в МО «Усть-Коксинский район» |
| Целевые показатели  подпрограммы | - доля молодых семей МО «Усть-Коксинский район», улучшивших жилищные условия при реализации подпрограммы (в процентах от общего количества молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий);  - доля отдельных категорий граждан МО «Усть-Коксинский район», улучшивших жилищные условия при реализации подпрограммы (в процентах от общего количества отдельных категорий граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий);  - количество многоквартирных домов МО «Усть-Коксинский район», в которых проведен капитальный ремонт;  - количество человек, переселяемых из аварийного жилищного фонда МО «Усть-Коксинский район»;  - количество квадратных метров жилых помещений расселяемых аварийных домов МО «Усть-Коксинский район» |
| Ресурсное обеспечениеподпрограммы | Объем бюджетных ассигнований в целом на реализацию подпрограммы составит 900,00 рублей, в том числе:  а) за счет средств местного бюджета составит 900,00 тыс. рублей, в том числе по годам:  2019 год – 150,00 тыс. рублей;  2020 год - 150,00 тыс. рублей;  2021 год - 150,00 тыс. рублей;  2022год - 150,00 тыс. рублей;  2023 год - 150,00 тыс. рублей;  2024 год - 150,00 тыс. рублей;  б) за счет средств федерального бюджета (справочно) составит 0,00тыс. рублей, в том числе по годам:  2019 год – 0,00 тыс. рублей;  2020 год - 0,00 тыс. рублей;  2021 год - 0,00 тыс. рублей;  2022год - 0,00 тыс. рублей;  2023 год - 0,00 тыс. рублей;  2024 год - 0,00 тыс. рублей;  в) за счет средств республиканского бюджета Республики Алтай (справочно) составит 0,00 тыс. рублей, в том числе по годам:  2014 год - 0,00 тыс. рублей;  2015 год - 0,00 тыс. рублей;  2016 год - 0,00 тыс. рублей;  2017 год - 0,00 тыс. рублей;  2018 год - 0,00 тыс. рублей;  2019 год - 0,00 тыс. рублей. |

4.2.Цели, задачи и целевые показатели подпрограммы

Целью подпрограммы является повышение качества и доступности жилья на территории МО «Усть-Коксинский район».

Задачи подпрограммы:

- создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем молодых семей МО «Усть-Коксинский район», признанных в установленном порядке нуждающимися;

- создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем отдельных категорий граждан в МО «Усть-Коксинский район»;

- улучшение условий жизни населения МО «Усть-Коксинский район», проживающего в многоквартирных домах;

- ликвидация аварийного жилищного фонда в МО «Усть-Коксинский район».

4.3.Основные мероприятия муниципальной программы

Реализацию муниципальной программы «Повышение эффективности систем жизнеобеспечения МО Усть-Коксинский район» Республики Алтай» планируется осуществить следующим основным мероприятием:

1. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда;

2. Проведение капитального ремонта многоквартирных домов;

3. Обеспечение доступным и комфортным жильем населения.

4.4. Сведения о средствах федерального и республиканского бюджетов

В рамках реализации подпрограммы «Улучшение жилищных условий граждан» планируется привлечение средств федерального и республиканского бюджетов.

4.5. Сведения об участии муниципальных образований сельских поселений

Участие муниципальных образований сельских поселений в реализации подпрограммы «Улучшение жилищных условий граждан» предусматривается.

4.6. Сведения об участии организаций

В реализации подпрограммы «Развитие внутренней инфраструктуры и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения» участие сторонних организаций не предусматривается.

**5. Обеспечивающая подпрограмма «Создание условий по обеспечению реализации муниципальной программы   МО «Усть-Коксинский район» Республики Алтай «Повышение систем жизнеобеспечения»**

5.1. Паспорт Обеспечивающей подпрограммы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы муниципальной программы (далее - подпрограмма) | Создание условий по обеспечению реализации муниципальной программы  «Повышение систем жизнеобеспечения МО «Усть-Коксинский район» Республики Алтай |
| Наименование муниципальной программы, в состав которой входит подпрограмма | Повышение эффективности систем жизнеобеспечения МО «Усть-Коксинский район» » Республики Алтай |
| Администратор подпрограммы | Отдел по капитальному строительству и жилищно-коммунальным вопросам Администрации МО «Усть-Коксинский район» |
| Соисполнители муниципальной программы, участвующие в реализации основных мероприятий муниципальной программы в рамках подпрограммы | Администрация МО «Усть-Коксинский район» РА; МКУ по делам ГОЧС и ЕДДС МО «Усть-Коксинский район» РА |
| Сроки реализации подпрограммы | 2019-2024 годы |
| Цель подпрограммы | Обеспечение безопасности жизнедеятельности |
| Задачи подпрограммы | Создание безопасных условий для жизнедеятельности населения, проживающих на паводкоопасных территориях;  Создание условий противопожарной безопасности жизни и здоровью населения проживающих на территории МО «Усть-Коксинский район»;  Обеспечение маневренных, патрульно-маневренных групп необходимым инвентарем, для осуществления своей деятельности на территории МО «Усть-Коксинский район»;  Комплексная система оповещения и информирования населения об угрозах возникновения ЧС природного и техногенного характера на территории муниципального образования «Усть-Коксинский район». |
| Целевые показатели подпрограммы | Количество застрахованных сооружений – (ед);  Количество отремонтированных сооружений (ед);  Количество установленных противопожарных датчиков в год;  Количество приобретенного инвентаря для маневренных и патрульно-маневренных групп.  Количество информированного и оповещенного населения |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы | Объем бюджетных ассигнований в целом на реализацию подпрограммы составит 4001,42 рублей, в том числе:  а) за счет средств местного бюджета составит 4001,42 тыс. рублей, в том числе по годам:  2019 год – 4001,42 тыс. рублей;  2020 год - 4001,42 тыс. рублей;  2021 год - 4001,42 тыс. рублей;  2022год - 4001,42 тыс. рублей;  2023 год - 4001,42 тыс. рублей;  2024 год - 4001,42 тыс. рублей;  б) за счет средств федерального бюджета (справочно) составит 0,00тыс. рублей, в том числе по годам:  2019 год – 0,00 тыс. рублей;  2020 год - 0,00 тыс. рублей;  2021 год - 0,00 тыс. рублей;  2022год - 0,00 тыс. рублей;  2023 год - 0,00 тыс. рублей;  2024 год - 0,00 тыс. рублей;  в) за счет средств республиканского бюджета Республики Алтай (справочно) составит 0,00 тыс. рублей, в том числе по годам:  2014 год - 0,00 тыс. рублей;  2015 год - 0,00 тыс. рублей;  2016 год - 0,00 тыс. рублей;  2017 год - 0,00 тыс. рублей;  2018 год - 0,00 тыс. рублей;  2019 год - 0,00 тыс. рублей. |

5.2.Цели, задачи и целевые показатели подпрограммы

Целью подпрограммы является:

- Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения

Для достижения поставленной цели в рамках подпрограммы необходимо решить следующие задачи:

Создание безопасных условий для жизнедеятельности населения, проживающих на паводкоопасных территориях;

Создание условий противопожарной безопасности жизни и здоровью населения проживающих на территории МО «Усть-Коксинский район»;

Обеспечение маневренных, патрульно-маневренных групп необходимым инвентарем, для осуществления своей деятельности на территории МО «Усть-Коксинский район»;

Комплексная система оповещения и информирования населения об угрозах возникновения ЧС природного и техногенного характера на территории муниципального образования «Усть-Коксинский район».

[Сведения](#Par1191) о составе и значениях целевых показателей подпрограммы приведены в Приложении № 1 к программе.

5.3.Основные мероприятия программы

В рамках муниципальной программы будут осуществляться следующие основные мероприятия:

- Обеспечение деятельности МКУ по делам ГОЧС и ЕДДС.

- Страхование и обслуживание гидротехнических сооружений расположенных на территории МО «Усть-Коксинский район»;

- Проведение реконструкционных работ гидротехнических сооружений расположенных на территории МО «Усть-Коксинский район»;

- Установка извещателей пожарных дымовых автономных GSM, многодетным семья, инвалидам, одиноко проживающим гражданам, социально не защищенным слоям населения;

- Приобретение первичных средств пожаротушения и средств защиты необходимых для осуществления деятельности маневренных и патрульно-маневренных групп.

- Приобретение и установка средств оповещения населения на территории муниципального образования «Усть-Коксинский район».

Объемы бюджетных ассигнований в целом на реализацию обеспечивающей подпрограммы составят 4001,42 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета 4001,42 тыс. рублей.

V. Сведения о составе и значениях целевых показателей муниципальной программы содержатся в приложение N 1 к муниципальной программе.

IV. Перечень основных мероприятий муниципальной программы содержатся в приложение N 2 к муниципальной программе.

VII. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы содержатся в приложение N 3 к муниципальной программе.

Приложение 1

к муниципальной программе

«Повышение эффективности систем

жизнеобеспечения МО Усть-Коксинский

район» Республики Алтай»

СВЕДЕНИЯ

О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование муниципальной программы: «Повышение эффективности систем жизнеобеспечения МО Усть-Коксинский район» Республики Алтай»

Администратор муниципальной программы: Отдел по капитальному строительству и жилищно-коммунальным вопросам Администрации МО «Усть-Коксинский район»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | | Наименование целевого показателя | | Единица  измерения | | Значения целевых показателей | | | | | | | | | | | | |
| 2018 год | | 2019год | 2020 год | | 2021 год | | 2022 год | | 2023 год | | | 2024 год |
| отчет | | оценка | прогноз | | прогноз | | прогноз | | прогноз | | | прогноз |
| Муниципальная программа муниципального образования « Повышение эффективности систем жизнеобеспечения МО Усть-Коксинский район» Республики Алтай» | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | | Увеличение общей площади жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя; | | % | | 2,7 | | 6,52 | 6,52 | | 6,52 | | 6,52 | | 6,52 | | | 6,52 |
| 2. | | доля аварийного жилищного фонда в общем объеме аварийного фонда; | | % | | 0 | | 0 | 0,6 | | 0,6 | | 0 | | 0 | | | 0 |
| 3. | | уровень износа коммунальной инфраструктуры; | | % | | 70 | | 68 | 68 | | 68 | | 68 | | 68 | | | 68 |
| 4. | | снижение потребления топливно-энергетических ресурсов; | | % | | 0,3 | | 0,3 | 0,3 | | 0,3 | | 0,3 | | 0,3 | | | 0,3 |
| 5. | | протяженность возведенных гидротехнических сооружений. | | км | | 0 | | 0 | 0,12 | | 0 | | 0 | | 0,1 | | | 0 |
| [Подпрограмма 1](#bookmark3)"Развитие коммунального хозяйства в муниципальном образовании» | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.5.4 | | Доля возмещения недополученных доходов управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным кооперативам и иным специализированным потребительским кооперативам, предоставляющим услуги населению по тарифам ниже экономически обоснованных | | % | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 |
| 1.5.5 | | Доля возмещения недополученных доходов предприятиям коммунального хозяйства и коммунально-бытового обслуживания, предоставляющим услуги населению по тарифам ниже экономически обоснованных | | % | |  | |  |  | |  | |  | |  | | |  |
| [Подпрограмма 2](#bookmark2)«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. Группа A. Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A.1. | | Доля объема электрической энергии (далее - ЭЭ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ЭЭ, потребляемой на территории муниципального образования «Усть-Коксинский район» | | % | | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | | 100,00 |
| A.2. | | Доля объема тепловой энергии (далее - ТЭ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованиемколлективных приборов учета), в общем объеме ТЭ, потребляемой на территории муниципального образования «Усть-Коксинский район» | | % | | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | | 100,00 |
| A.3. | | Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме воды, потребляемой на территории муниципального образования «Усть-Коксинский район» | | % | | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | | 100,00 |
| 2.2. Группа В. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальном секторе | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| В.1. | | Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | | кВт | | 78,74 | | 78,74 | 78,74 | | 78,74 | | 78,74 | | 78,74 | | | 78,74 |
| В.2. | | Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | | Гкал | | 0,26 | | 0,26 | 0,26 | | 0,26 | | 0,26 | | 0,26 | | | 0,26 |
| В.3. | | Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на человека) | | тыс.куб. м | | 1,36 | | 1,36 | 1,36 | | 1,36 | | 1,36 | | 1,36 | | | 1,36 |
| В.4. | | Отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижениекоторой планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями, к общему объему финансирования муниципальной программы | | тыс. руб. | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 |
| В.5. | | Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями | | шт. | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 |
| 2.3. Группа С. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| С.1. | | Удельный расход потребления тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | | Гкал | | 0,52 | | 0,52 | 0,52 | | 0,52 | | 0,52 | | 0,52 | | | 0,52 |
| С.2. | | Удельный расход потребления холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на человека) | | куб. м | | 113,25 | | 113,25 | 113,25 | | 113,25 | | 113,25 | | 113,25 | | | 113,25 |
| С.3. | | Удельный расход потребления электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 человека) | | кВт/ч | | 1391,99 | | 1391,99 | 1391,99 | | 1391,99 | | 1391,99 | | 1391,99 | | | 1391,99 |
| С.4. | | Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах | | т.у.т. | | 3,76 | | 3,76 | 3,76 | | 3,76 | | 3,76 | | 3,76 | | | 3,76 |
| 2.4. Группа D. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| D.1. | | Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных | | Гкал. | | 5665,8 | | 5660,0 | 5660,0 | | 5500,0 | | 5400,0 | | 5400,0 | | | 5400,0 |
| D.2. | | Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения | | кВт | | 11064,5 | | 11060,0 | 11060,0 | | 11050,0 | | 11040,0 | | 11040,0 | | | 11040,0 |
| D.3. | | Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии при ее передаче | | Гкал | | 30900 | | 30800 | 30700 | | 30600 | | 30500 | | 30500 | | | 30500 |
| D.4. | | Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды | | куб. м | | 550000 | | 545000 | 540000 | | 535000 | | 530000 | | 53000 | | | 53000 |
| D.5. | | Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 куб. метр) | | кВт.ч | | 195872 | | 190000 | 190000 | | 180000 | | 170000 | | 170000 | | | 170000 |
| D.6. | | Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. метр освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам) | | кВт.ч | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
| 2.5. Иные целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, определенные органом местного самоуправления при разработке муниципальной программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.5.1. | | Снижение удельного расхода коммунальных ресурсов, потребляемых жителями многоквартирных домов и муниципальными учреждениями Усть-Коксинского района | | % | | 0,5 | | 1 | 1 | | 2 | | 2 | | 2 | | | 2 |
| 2.5.2. | | Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных предприятием ЖККУсть-Коксинского района | | шт. | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 |
| 2.5.3 | | Отсутствие превышения уровня платы населения Усть-Коксинского района за коммунальные услуги  над установленным предельным индексом изменения размера платы граждан | | % | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 |
| 2.5.4 | Снижение удельного расхода коммунальных ресурсов, потребляемых бюджетными муниципальными учреждениями Усть-Коксинского района | | % | |  | |  | | |  | |  | |  | |  |  | |
| 2.5.5 | Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями Усть-Коксинского района | | шт. | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 2.5.6 | Удельный расход потребления тепловой энергии бюджетными муниципальными учреждениями (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | | Гкал | | 5586,0 | | 5586,0 | | | 5586,0 | | 5586,0 | | 5586,0 | | 5586,0 | 5586,0 | |
| 2.5.7 | Удельный расход потребления холодной воды бюджетными муниципальными учреждениями (в расчете на человека) | | тыс. куб.м. | | 1360 | | 1360 | | | 1360 | | 1360 | | 1360 | | 1360 | 1360 | |
| 2.5.8 | Удельный расход потребления электрической энергии бюджетными муниципальными учреждениями (в расчете на 1 человека) | | МВт.ч | | 1716,3 | | 1716,3 | | | 1716,3 | | 1716,3 | | 1716,3 | | 1716,3 | 1716,3 | |
| 2.5.9 | Удельный суммарный расход энергетических ресурсов бюджетными муниципальными учреждениями | | т.у.т. | | 2887,4 | | 2887,4 | | | 2887,4 | | 2887,4 | | 2887,4 | | 2887,4 | 2887,4 | |
| [Подпрограмма 3](#bookmark2)«Развитие внутренней инфраструктуры и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения» | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | доля отремонтированных дорог общего пользования местного значения в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | | % | | 1,6 | | 1,6 | | | 1,6 | | 1,6 | | 1,6 | | 1,6 | 1,6 | |
| 3.2 | объем пассажиров, перевезенных общественным транспортом | | тыс.ед. | | 348,5 | | 348,5 | | | 348,5 | | 348,5 | | 348,5 | | 348,5 | 348,5 | |
| 3.3 | площадь автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям | | кв.м. | | 8256,0 | | 8256,0 | | | 8256,0 | | 8256,0 | | 8256,0 | | 8256,0 | 8256,0 | |
| 3.4 | доля объема средств, направленных на обеспечение экологической безопасности окружающей среды и населения Усть-Коксинского района при обращении с отходами производства и потребления | | % | |  | |  | | |  | |  | |  | |  |  | |
| 3.5 | доля отремонтированных водопроводных сетей в общей протяженности водопроводных сетей | | % | | 0,57 | | 0,5 | | | 0,5 | | 0,5 | | 0,5 | | 0,5 | 0,5 | |
| 3.6 | доля новых водопроводных сетей в общей протяженности водопроводных сетей | | % | | 0 | | 7,65 | | | 7,65 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 3.7 | Доля освещения дорог местного значения в общей протяженности планируемой к освещению. | | % | | 1,3 | | 1,3 | | | 1,3 | | 1,3 | | 1,3 | | 1,3 | 1,3 | |
| 3.8 | Снижение доли населения, подвергающихся негативному природному воздействию. | | % | | 0,1 | | 0,1 | | | 0,1 | | 0,1 | | 0,1 | | 0,1 | 0,1 | |
| [Подпрограмма 4](#bookmark2)«Улучшение жилищных условий граждан в муниципальном образовании» | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | | Доля молодых семей Усть-Коксинского района, улучшивших жилищные условия при реализации подпрограммы (в процентах от общего количества молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий) | | % | | 3,7 | | 7,0 | 7,0 | | 7,0 | | 7,0 | | 7,0 | | | 7,0 |
| 1.2. | | Доля отдельных категорий граждан Усть-Коксинского района, улучшивших жилищные условия при реализации подпрограммы (в процентах от общего количества отдельных категорий граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий) | | % | | 2,3 | | 2,3 | 2,3 | | 2,3 | | 2,3 | | 2,3 | | | 2,3 |
| 1.3. | | Количество многоквартирных домов Усть-Коксинского района, в которых проведен капитальный ремонт | | единица | | 0 | | 2 | 2 | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 |
| 1.4. | | Количество человек, переселяемых из аварийного жилищного фонда Усть-Коксинского района | | количество | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | 170 |
| 1.5. | | Количество квадратных метров жилых помещений расселяемых аварийных домов Усть-Коксинского района | | кв. м | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | 3088,51 |
| [Подпрограмма 5](#bookmark2) **Обеспечивающая подпрограмма «Создание условий по обеспечению реализации муниципальной программы  МО «Усть-Коксинский район» Республики Алтай «Повышение систем жизнеобеспечения»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1. | | Количество застрахованных сооружений | | Ед. | | 2 | | 2 | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | | 2 |
| 5.2 | | Количество отремонтированных сооружений | | Ед. | | 1 | | 0 | 1 | | 0 | | 1 | | 0 | | | 1 |
| 5.3 | | Количество установленных противопожарных датчиков в год | | Ед. | | 23 | | 23 | 23 | | 23 | | 23 | | 23 | | | 23 |
| 5.4 | | Количество приобретенного инвентаря для маневренных и патрульно-маневренных групп | | Ед. | | 18 | | 15 | 20 | | 25 | | 30 | | 19 | | | 18 |
| 5.5 | | Количество информированного и оповещенного населения | | Ед. | | 1000 | | 1500 | 1700 | | 2000 | | 2300 | | 2500 | | | 2900 |

Приложение 2

к муниципальной программе

«Повышение эффективности

систем жизнеобеспечения

МО«Усть-Коксинский район»

РеспубликиАлтай»

ПЕРЕЧЕНЬ

ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование муниципальной программы: «Повышение эффективности систем жизнеобеспечения Мо «Усть-Коксинский район» Республики Алтай»

Администратор муниципальной программы: Отдел по капитальному строительству и жилищно-коммунальным вопросам Администрации МО «Усть-Коксинский район»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование  основного  мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок  выполне  ния | Целевой показатель основного мероприятия | Целевой показатель подпрограммы, для достижения которого реализуется основное мероприятие |
|  | Подпрограмма № 1 «Развитие жилищно-коммунального комплекса» | | | | |
| 1.1. | Развитие и поддержка предприятий жилищно­коммунального хозяйства | Администрация МО «Усть-Коксинский район» | 2019-  2024  годы | Доля ресурсоснабжающих организаций и исполнителей коммунальных услуг, которым направлены субсидии, в общем количестве организаций жилищно-коммунального комплекса, %; | 1. Обеспечение устойчивого финансово-экономического состояния предприятий ЖКК, 2. Снижение задолженности за потребленные ТЭР, руб. |
| 1.2 | Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры | Отдел по капитальному строительству и жилищно-коммунальным вопросам | 2019-  2024годы | 1. Доля тепловых сетей, нуждающихся в замене, в общей протяженности тепловых сетей, %;  2. Доля водосетей, нуждающихся в замене, в общей протяженности водосетей, %; | 1. Доля потерь тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии, %;  2. Доля потерь в сфере холодного водоснабжения в суммарном объеме отпуска воды, %;  3. Доля организаций коммунального комплекса с долей участия в уставном капитале Республик  и Алтай и (или) муниципальных образований не более чем 25 процентов, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по электро-, газо-, тепло-, водоснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, а также эксплуатацию объектов для утилизации (захоронения) твердых коммунальных отходов, использующих объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору аренды или концессионному соглашению, % |
| 1.3. | Повышение результативности предоставления межбюджетных трансфертов сельским поселениям МО «Усть-Коксинский район» по переданным органам местного самоуправления полномочиям | Администрация МО «Усть-Коксинский район» | 2019-2024 | Доля работ на выполнение мероприятий по одному из направлений к общему объему работ жилищно-коммунального комплекса, %. | 1. Обеспечение питьевой водой нормативного качества для населения, да/нет |
|  | Подпрограмма № 2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» | | | | |
| 2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в коммунальном хозяйстве | Администрация МО «Усть-Коксинский район»  Бюджетные учреждения МО «Усть-Коксинский район» | 2019-2024 годы | Количество установленных приборов учета на объектах энергоресурсов, ед. | 1. Доля потерь тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии, % |
| 2.2 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в социальной сфере и бюджетных учреждениях | Отдел по капитальному строительству и жилищно-коммунальным вопросам | 2019-  2024годы | Количество объектов бюджетной сферы, на которых проведены мероприятия по энергосбережению, ед. | 1.Доля потерь тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии, %  2. Доля потерь в сфере холодного водоснабжения в суммарном объеме отпуска воды;  3. доля расходов бюджета МО на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на подготовку к отопительному периоду, % |
|  | Подпрограмма № 3 «Развитие внутренней инфраструктуры и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения » | | | | |
| 3.1 | Сохранение и развитие автомобильных дорог | Отдел по капитальному строительству и жилищно-коммунальным вопросам | 2019-2024 годы | 1. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, на которых проводились работы по содержанию, от общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, %;  2. Объем неотложных работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог местного значения и (или) улично-дорожной сети в целях ликвидации дефектов дорожного покрытия, кв. метров;  3. Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых проводился капитальный ремонт и ремонт в текущем году, км;  4. Прирост протяженности сети автомобильных дорог  общего пользования местного значения в результате строительства новых автомобильных дорог, км;  5. Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог, км;  6. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории субъекта Российской Федерации, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, %  7. Доля освещенных частей улиц, проездов, набережных в общей протяженности улиц, проездов, набережных, % | 1. Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, км;  2. Протяженность мостовых сооружений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, тыс. пог. Метров».  3. Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения оснащенных уличным освещением, км. |
| 3.2. | Сохранение целостности и экологической безопасности окружающей среды | Отдел по капитальному строительству и жилищно-коммунальным вопросам;  сельские поселения;  МКУ по делам ГОЧС и ЕДДС МО «Усть-Коксинский район» | 2019-2024 годы | Доля объема средств, направленных на обеспечение экологической безопасности окружающей среды и населения Усть-Коксинского района при обращении с отходами производства и потребления в общем объеме бюджета, %; | Увеличение общей протяженности берегозащитных сооружений, км  Количество застрахованных сооружений – (ед);  Количество отремонтированных сооружений (ед);  Количество установленных противопожарных датчиков в год;  Количество приобретенного инвентаря для маневренных и патрульно-маневренных групп.  Количество информированного и оповещенного населения. |
| 3.3 | Защита населения от негативного природного воздействия и ликвидации его последствий | Отдел по капитальному строительству и жилищно-коммунальным вопросам;  сельские поселения  предприятия сферы обращения с отходами; | 2019-2024 годы | Обеспечение безопасности жизнедеятельности  Снижение доли населения, подвергающихся негативному природному воздействию, % | Снижение количества несанкционированных мест размещения отходов, единиц. |
|  | Подпрограмма № 4 «Улучшение жилищных условий граждан» | | | | |
| 4.1 | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда | Отдел по капитальному строительству и жилищно-коммунальным вопросам; | 2019-2024 годы | Удельный вес общей площади аварийных многоквартирных домов в Усть-Коксинском районе по отношению к общей площади многоквартирных домов в Усть-Коксинском районе, % | Количество человек, переселяемых из аварийного жилищного фонда Усть-Коксинского района;  количество квадратных метров жилых помещений расселяемых аварийных домов Усть-Коксинского района |
| 4.2 | Проведение капитального ремонта многоквартирных домов | Отдел по капитальному строительству и жилищно-коммунальным вопросам; | 2019-2024  годы | Уровень обеспеченности населения Усть-Коксинского района доступным и комфортным жильем, % | Количество многоквартирных домов Усть-Коксинского района, в которых проведен капитальный ремонт |
| 4.3 | Обеспечение доступным и комфортным жильем населения | Отдел по молодежной политике, физической культуре и спорту | 2019-2024 | Уровень обеспеченности населения Усть-Коксинского района доступным и комфортным жильем, % | Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях |
|  | Обеспечивающая Подпрограмма 5 «Создание условий по обеспечению реализации муниципальной программы  МО «Усть-Коксинский район» Республики Алтай «Повышение систем жизнеобеспечения» | | | | |
| 5.1 | Обеспечение деятельности МКУ по делам ГОЧС и ЕДДС | МКУ по делам ГОЧС и ЕДДС | 2019-2024 | Уровень достижения показателей муниципальной программы | Доля материально-технической обеспеченности деятельности МКУ по делам ГОЧС и ЕДДС |
| 5.2 | Страхование и обслуживание гидротехнических сооружений | МКУ по делам ГОЧС и ЕДДС | 2019-2024 | Уровень достижения показателей муниципальной программы | Количество застрахованных сооружений |
| 5.3 | Проведение реконструкционных работ гидротехнических сооружений | МКУ по делам ГОЧС и ЕДДС | 2019-2024 | Уровень достижения показателей муниципальной программы | Количество отремонтированных сооружений |
| 5.4 | Установка извещателей пожарных дымовых автономных GSM, многодетным семья, инвалидам, одиноко проживающим гражданам, социально не защищенным слоям населения | МКУ по делам ГОЧС и ЕДДС | 2019-2024 | Уровень достижения показателей муниципальной программы | Количество установленных противопожарных датчиков |
| 5.5 | Приобретение первичных средств пожаротушения и средств защиты необходимых для осуществления деятельности маневренных патрульно-маневренных групп | МКУ по делам ГОЧС и ЕДДС | 2019 | Уровень достижения показателей муниципальной программы | Количество приобретенного инвентаря для маневренных и патрульно-маневренных групп |
| 5.6 | Приобретение и установка средств оповещения населения | МКУ по делам ГОЧС и ЕДДС | 2019 | Уровень достижения показателей муниципальной программы | Количество информированного и оповещенного населения |