| Российская Федерация Республика Алтай Муниципальное образование «Усть-Коксинский район» Районный Совет депутатов |  | Россия Федерациязы Алтай Республика Муниципал тÖзÖлмÖ «Коксуу-Оозы аймак» Депутаттарды аймак Соведи |
| --- | --- | --- |

_____________________________________________________________________________

РЕШЕНИЕ                                                                                   ЧЕЧИМ

28 октября 2016 года                                                                             №  28-6

с.Усть-Кокса

О готовности к отопительному сезону

котельных и водопроводных комплексов,

объектов социально-культурной сферы района.

Заслушав информацию методиста Управления образования и молодежной политики администрации МО «Усть-Коксинский район» Иркитовой В.Т., директора МУП «Тепловодстрой Сервис» Слатвинской М.В., Совет депутатов МО «Усть-Коксинский район»  отмечает, что в период подготовки общеобразовательных учреждений района к новому 2016 - 2017 учебному году были проведены текущий и косметический ремонты котельных на общую сумму 200000 рублей, обслуживание системы отопления в зданиях. Проведена замена 2 котлов в котельной МБОУ «Горбуновская ООШ» на сумму 414 000 рублей. Заключены прямые договора на закупку угля 02.07.2016 года с ООО «Гермес Алтай» на общую сумму 3879610 рублей. На сегодняшний день по контрактам оплачено 1402378 рублей.

По состоянию на 01.09.2016 года все общеобразовательные учреждения района обеспечены 45-дневным запасом топлива. Поставки по договорам выполнены в полном объеме в количестве 1020,95 тонн. На сегодняшний день в котельных образовательных учреждениях района находится 1730,37 тонна угля. Ведется закуп дров по остаткам лимитов согласно расчетам на основании договоров.

Готовность к осенне-зимнему отопительному периоду объектов ЖКХ на 20 октября 2016 г. в том числе: жилищный фонд -100 %; -котельные - 100%; -тепловые сети -100%; водопроводные сети-100%; водозаборные сооружения -100 %. Проведён капитальный ремонт дымовой трубы в котельной №2 в с.Усть-Кокса ул.Строительная, 13;. Проведен демонтаж старых резервных котлов КВрО,4 и монтаж новых котлов КВр 0,63 в котельной №6 в с.Усть-Кокса ул.Харитошкина бив котельной №3 с.Усть-Кокса ул.Советская,97

В настоящее время начат отопительный сезон во всех котельных предприятия. С 14 октября в связи с установившимися низкими ночными температурами все котельные переведены на круглосуточный режим работы.

Финансовые	средства .запланированные на подготовку к отопительному сезону поступили согласно графика и проведения ремонтных работ.

На 20 октября 2016г. запас топлива на территории предприятия составляет 458 т ,от нормативного 45 -ти дневного запаса (298т) составляет-115.4%,всего на отопительный сезон необходимо 2223т угля. Поставка производится согласно графика с августа месяца.

Проведен капитальный ремонт участка водопровода в с. Кайтанак протяжённостью 420 метров. Завершена реконструкция на скважине в с. Маральник. В настоящее время завершена разработка проекта на зоны санитарной охраны в с. Мульта ул. Центральная , начата работа по проекту в с. Верх-Уймон, до конца года планируется разработать проекты на скважины в с. Чендек, с.Берёзовка, с. Карагай. Проекты мы теперь разрабатываем сами, что позволяет сэкономить до 40 тыс. руб. на каждом

проекте. Планируется получить лицензии на скважины на территории Талдинского сельского поселения, Верх-Уймонского сельского поселения, До конца октября будут установлены 5 недостающих узлов учёта воды на скважины, оборудованы греющим кабелем. После проведённой реконструкции водопроводов законсервированы 3 водозаборные скважины (с.Огнёвка ул. Школьная, с.Усть-Кокса ул. Заводская, пер. Береговой). В с. Карагай установлена автоматика включения глубинного насоса для оптимизации работы системы. Утепление водопроводных колодцев начато с 20 октября 2016 года.

Исходя из вышеизложенного Совет депутатов МО «Усть-Коксинский район» РЕШИЛ:

- Информацию методиста Управления образования и молодежной политик

Иркитовой Валентины Таруновны,  директора МУП «Тепловодстрой Сервис»

Слатвинской Марины Васильевны принять к сведению.

- Балансодержателям принять меры по обеспечению топливом объектов

социально-культурной сферы на весь отопительный сезон.

- Решение вступает в силу с момента принятия.

Председатель Совета депутатов                           Глава Муниципального образования

МО «Усть-Коксинский район» РА                              «Усть-Коксинский район» РА

___________________  О.В.Акимов                     ________________С.Н. Гречушников