| РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «УСТЬ-КОКСИНСКИЙ РАЙОН» |  | АЛТАЙ РЕСПУБЛИКАНЫНГ «КÖКСУУ-ООЗЫ АЙМАК» МУНИЦИПАЛ ТÖЗÖМÖЛИНИНГ АДМИНИСТРАЦИЯЗЫ |
| --- | --- | --- |

| ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |  |  | JÖП |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| от «_____» _________________2016 г. № ______ с. Усть-Кокса |

Об утверждении блок-схемы по сокращению

сроков и финансовых затрат на прохождение

разрешительных процедур в сфере земельных

отношений и строительства при реализации

инвестиционных проектов

В целях активизации инвестиционной деятельности, повышения инвестиционной привлекательности, создания благоприятных условий для ведения предпринимательской и инвестиционной деятельности на территории муниципального образования «Усть-Коксинский район»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить блок-схему по сокращению сроков и финансовых затрат на прохождение разрешительных процедур в сфере земельных отношений и строительства при реализации инвестиционных проектов на территории муниципального образования «Усть-Коксинский район» (Приложение № 1, № 2).

2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его подписания.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя Главы администрации Муниципального образования «Усть-Коксинский район» О.М.Абросимову..

| Первый заместитель Главы Администрации МО «Усть-Коксинский район» | О.М. Абросимова |
| --- | --- |

Исп. Майманова  А.В.

Тел. 8-388-48-22236

stroikoksa@mail.ru

Приложение № 1

к Постановлению Главы

муниципального образования

«Усть-Коксинский район»

от __________2016г № _____

Блок – схема

прохождения разрешительных процедур в сфере земельных отношений и

строительства при реализации инвестиционных проектов объектов

капитального строительства, при отсутствии инвестиционных площадок на

территории муниципального образования «Усть-Коксинский район»

Приложение № 1

к Постановлению Главы

муниципального образования

«Усть-Коксинский район»

от __________2016г № _____

Блок – схема

прохождения разрешительных процедур в сфере земельных отношений и

строительства при реализации инвестиционных проектов объектов

капитального строительства, при наличии сформированных

инвестиционных площадок на территории муниципального образования

«Усть-Коксинский район»

# Text boxes

Обращение инвестора с заявлением о принятии решения об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории в соответствующее сельское поселение, на территории которого планируется образование земельного участка по адресам:

Усть-Коксинское сельское поселение, с. Усть-Кокса, ул. Советская, д. 38 тел. 8(38848)22-3-73

Верх-Уймонское сельское поселение, с. Верх-Уймон, ул. Центральная, д.5, тел 8(38848)24-3-43

Амурское сельское поселение, с. Амур, пер Школьный д.7, тел 8(38848)27-3-43

Огневское сельское поселение, с.Огневка,ул Школьная д.12, тел 8(38848)21-4-47

Катандинское сельское поселение, с.Катанда, улица Советская 136, тел 8(38848)29-3-46

Талдинское сельское поселение, с.Талда, улица Центральная 29/2, тел 8(38848)26-4-58

Горбуновское сельское поселение, с. Горбуново, ул. Первомайская, д. 4, тел 8-913-697-9040

Чендекское сельское поселение, с.Чендек, ул.Садовая, д.15,  тел. 8(38848) 25-4 42

Карагайское сельское поселение, с. Карагай, ул. Амбулаторная 12\1, 8 388 48 26-5-80

Процедура выполняется в соответствии со ст.39.11 и 39.12 Земельного Кодекса РФ.

Срок исполнения не более 60 дней.

Выполнение мероприятий по предоставлению межевого плана. Срок исполнения 30 дней. Формирование межевого плана осуществляется проектной организацией, согласно договору с инвестором. Срок исполнения не регламентируется.

Подача инвестором заявки на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, в в соответствующее сельское поселение, на территории которого планируется образование земельного участка по адресам сельских поселений. Процедура выполняется в соответствии со ст.39.11 и 39.12 Земельного Кодекса Российской Федерации. Срок исполнения 50 дней.

Выполнение мероприятий по постановке на кадастровый учет объекта недвижимости-земельного участка в органах кадастрового учета. Процедура регламентируется главой 3 Федерального закона «О государственном кадастре недвижимости» от 24.07.2007г № 221-ФЗ. Срок исполнения 10 рабочих дней.

Обращение инвестора с заявлением о предоставлении градостроительного плана земельного участка (ГПЗУ) в отдел строительства и архитектуры администрации муниципального образования «Усть-Коксинский район» по адресу: с. Усть-Кокса, ул. Харитошкина, д. 3 тел. 8(38848)22-2-36.  Процедура выполняется в соответствии со ст.44 Градостроительного Кодекса РФ.

Срок исполнения 15 дней.

Подготовка проектной документации объекта строительства. Проектирование объекта осуществляется проектной организацией, согласно договору с инвестором. Срок исполнения не регламентируется.

Обращение инвестора с заявлением о предоставлении решения о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта в отдел строительства и архитектуры администрации муниципального образования «Усть-Коксинский район» по адресу: с. Усть-Кокса, ул. Харитошкина, д. 3 тел. 8(38848)22-2-36. Процедура выполняется в соответствии с Исчерпывающим перечнем процедур в сфере жилищного строительства, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 30 апреля 2014года № 403. Cрок исполнения не более 10 дней.

Экспертиза инженерных изысканий и проектной документации выполняется в случаях в соответствии со ст. 49 Градостроительного Кодекса  РФ. Срок исполнения не более шестидесяти дней.

После завершения строительства объекта, получение инвестором заключения от органа государственного строительного надзора (в случае, если предусмотрено осуществление государственного строительного надзора) о проведении проверки государственного строительного надзора и соответствии объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации в Министерстве регионального развития Республики

Алтай, расположенном по адресу: г.Горно-Алтайск, ул.Чаптынова, д.2 тел.8 (38822)22267. Процедура выполняется в соответствии со ст.54 Градостроительного Кодекса Российской Федерации и административным регламентом «Осуществление регионального государственного строительного надзора при строительстве, реконструкции объектов капитального строительства, проектная документация которых подлежит экспертизе», утвержденным Министерством регионального развития Республики Алтай № 170-Д от 07.06.2012г.

Обращение инвестора с заявлением о предоставлении разрешения на строительство в отдел строительства и архитектуры администрации муниципального образования «Усть-Коксинский район» по адресу: с. Усть-Кокса, ул. Харитошкина, д. 3 тел. 8(38848)22-2-36. Процедура выполняется в соответствии со ст.51 Градостроительного Кодекса РФ и административным регламентом предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на строительство», утвержденным Постановлением Главы МО «Усть-Коксинский район» от 9.11.2015 г. № 653. Срок исполнения 6 дней.

Обращение инвестора с заявлением о предоставлении разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в отдел строительства и архитектуры администрации муниципального образования «Усть-Коксинский район» по адресу: с. Усть-Кокса, ул. Харитошкина, д. 3 тел. 8(38848)22-2-36. Процедура выполняется в соответствии со ст. 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации и административным регламентом предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на ввод объекта в эксплуатацию», утвержденным Постановлением Главы МО «Усть-Коксинский район» от 11.09.2014 г. № 633. Срок исполнения 10 дней.

Подача инвестором заявки на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, в в соответствующее сельское поселение, на территории которого планируется образование земельного участка по адресам сельских поселений. Процедура выполняется в соответствии со ст.39.11 и 39.12 Земельного Кодекса Российской Федерации. Срок исполнения 50 дней.

Обращение инвестора с заявлением о предоставлении градостроительного плана земельного участка (ГПЗУ) в отдел строительства и архитектуры администрации муниципального образования «Усть-Коксинский район» по адресу: с. Усть-Кокса, ул. Харитошкина, д. 3 тел. 8(38848)22-2-36. Процедура выполняется в соответствии со ст.44 Градостроительного Кодекса РФ.

Срок исполнения 15 дней.

Подготовка проектной документации объекта строительства. Проектирование объекта осуществляется проектной организацией, согласно договору с инвестором. Срок исполнения не регламентируется.

Обращение инвестора с заявлением о предоставлении решения о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта в отдел строительства и архитектуры администрации муниципального образования «Усть-Коксинский район» по адресу: с. Усть-Кокса, ул. Харитошкина, д. 3 тел. 8(38848)22-2-36. Процедура выполняется в соответствии с Исчерпывающим перечнем процедур в сфере жилищного строительства, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 30 апреля 2014года № 403. Cрок исполнения не более 10 дней.

Экспертиза инженерных изысканий и проектной документации выполняется в случаях в соответствии со ст. 49 Градостроительного Кодекса  РФ. Срок исполнения не более шестидесяти дней.

Обращение инвестора с заявлением о предоставлении разрешения на строительство в отдел строительства и архитектуры администрации муниципального образования «Усть-Коксинский район» по адресу: с. Усть-Кокса, ул. Харитошкина, д. 3 тел. 8(38848)22-2-36. Процедура выполняется в соответствии со ст.51 Градостроительного Кодекса РФ и административным регламентом предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на строительство», утвержденным Постановлением Главы МО «Усть-Коксинский район» от 9.11.2015 г. № 653. Срок исполнения 6 дней.

После завершения строительства объекта, получение инвестором заключения от органа государственного строительного надзора (в случае, если предусмотрено осуществление государственного строительного надзора) о проведении проверки государственного строительного надзора и соответствии объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации в Министерстве регионального развития Республики

Алтай, расположенном по адресу: г.Горно-Алтайск, ул.Чаптынова, д.2 тел.8 (38822)22267. Процедура выполняется в соответствии со ст.54 Градостроительного Кодекса Российской Федерации и административным регламентом «Осуществление регионального государственного строительного надзора при строительстве, реконструкции объектов капитального строительства, проектная документация которых подлежит экспертизе», утвержденным Министерством регионального развития Республики Алтай № 170-Д от 07.06.2012г.

Обращение инвестора с заявлением о предоставлении разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в отдел строительства и архитектуры администрации муниципального образования «Усть-Коксинский район» по адресу: с. Усть-Кокса, ул. Харитошкина, д. 3 тел. 8(38848)22-2-36. Процедура выполняется в соответствии со ст. 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации и административным регламентом предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на ввод объекта в эксплуатацию», утвержденным Постановлением Главы МО «Усть-Коксинский район» от 11.09.2014 г. № 633. Срок исполнения 10 дней.