|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Приложение № 3 к Муниципальной программе «Формирование современной городской среды муниципального образования «Усть-Коксинское сельское поселение» на 2018-2022 годы | | | |  |
|  | Ресурсное обеспечение реализации мероприятий по благоустройству | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N. н/п | Адресный перечень всех муниципальных территорий общего пользования, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в указанный период | Источник финансирования | Оценка расходов, тыс. рублей | | | | |  |
| 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021год | 2022 год |  |
| 1 | Благоустройство дворовых территорий (ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек, урн, оборудование детских и спортивных площадок, озеленение дворовой территории, устройство контейнерных площадок) | бюджет муниципальных образований Республики Алтай | 350,00 | 350,00 | 350,00 |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Установка малых архитектурных форм, скамеек , объектов вертикального озеленения (контейнеры, вазоны и т.п.)) с. Усть-Кокса, ул. Харитошкина на площади "Мира" 5787 м.кв | бюджет муниципальных образований Республики Алтай | 250,00 | 250,00 | 250,00 |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Разработка проектно-сметной документации по освещению улиц на территории МО "Усть-Коксинское сельское поселение" | бюджет муниципальных образований Республики Алтай | 1 000,00 |  |  |  |  |  |
|  | иные источники |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Освещение с. Баштала ул.Центральная,Солнечная,Мостовая,Родниковая,Подгорная (8км.) | бюджет муниципальных образований Республики Алтай | 180,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Освещение всех улиц с. Усть-Кокса (общая протяженность освещения 60 км.) | бюджет муниципальных образований Республики Алтай | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1000,00 | 1 000,00 |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Освещение п.Тюгурюк ул. Центральная, Школьная, Молодежная, Березовая, пер.Подгорный(3 км.) | бюджет муниципальных образований Республики Алтай | 300,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |
| 7 | На территориях с. Усть-Кокса памятники природы местного значения «Коксинская Роща»площадью 134 га, « Катунская стрелка» площадью 72 га, "Реки Большая и Малая Громотухи" 73,9 га ипровести работы по строительству спортивных, детских площадок, установка мусоросборников, туалетов, организация дорожно-тропиночной сети. | бюджет муниципальных образований Республики Алтай | 3 000,00 | 3 000,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Капитальный ремонт детских площадок с. Усть-Кокса ул. Аргучинского (405 кв.м.), Комсомольская (410кв.м.), Мелиораторов (928 кв.м.), ул. Советская (229 кв.м), п. Тюгурюк ул.Центральная (237 кв.м), п.Курунда ул.Центральная (480 кв.м), с. Кастахта ул.Центральная (463 кв.м), с. Баштала (386 кв.м) | бюджет муниципальных образований Республики Алтай | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Строительство новой оборудованной детской спортивной площадки с. Усть-Кокса, ул. Солнечная д.28 (1269 м.кв.) | бюджет муниципальных образований Республики Алтай | 400,00 | 200,00 |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Строительство новой оборудованной детской спортивной площадки с. Усть-Кокса, ул. Уймонская,90 (998 м.кв.) | бюджет муниципальных образований Республики Алтай |  |  |  |  | 500,00 |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Строительство новой оборудованной детской спортивной площадки с. Усть-Кокса, ул. Советская(1209 м.кв.) | бюджет муниципальных образований Республики Алтай |  |  | 500,00 |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Ограждение кладбища в с.Усть-Кокса (площадью 17475 кв.м), устройство пешеходных дорожек, выпиловка больных и сухостойных деревьев, строительство бытовых помещений,установка контейнеров, разработка схем захоронений, строительсво новых туалетов | бюджет муниципальных образований Республики Алтай | 300,00 | 300,00 | 150,00 | 150,00 | 50,00 |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Ограждение кладбища в с.Усть-Кокса за рекой по ул.Аргучинского (площадью 15998 кв.м), устройство пешеходных дорожек, выпиловка больных и сухостойных деревьев, строительство бытовых помещений,установка контейнеров, разработка схем захоронений, строительство новых туалетов | бюджет муниципальных образований Республики Алтай | 300,00 | 250,00 | 250,00 | 50,00 | 50,00 |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Ограждение кладбища в с.Усть-Кокса по ул.Базарная (площадью 6643кв.м), выпиловка больных и сухостойных деревьев, строительство бытовых помещений,установка контейнеров, установка туалета | бюджет муниципальных образований Республики Алтай | 250,00 | 150,00 | 50,00 | 50,00 |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Ограждение кладбища в с.Баштала (площадью 7173 кв.м), устройство пешеходных дорожек, выпиловка больных и сухостойных деревьев, строительство новых туалетовстроительство бытовых помещений,установка контейнеров, разработка схем захоронений, строительство новых туалетов | бюджет муниципальных образований Республики Алтай | 300,00 | 150,00 | 100,00 | 50,00 | 50,00 |  |
| иные источники |  |
| 16 | Ограждение кладбища в с.Кастахта (площадью 13976 кв.м), устройство пешеходных дорожек, выпиловка больных и сухостойных деревьев, строительство бытовых помещений,установка контейнеров, разработка схем захоронений, строительсво новых туалетов | бюджет муниципальных образований Республики Алтай |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |
| 17 | Ограждение кладбища в п.Курунда (площадью 5155 кв.м), устройство пешеходных дорожек, выпиловка больных и сухостойных деревьев, строительство бытовых помещений,установка контейнеров, разработка схем захоронений, строительсво новых туалетов | бюджет муниципальных образований Республики Алтай | 250,00 | 150,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |  |
| иные источники |  |
| 18 | Ограждение кладбища в п.Тюгурюк (площадью 8378 кв.м), устройство пешеходных дорожек, выпиловка больных и сухостойных деревьев, строительство бытовых помещений,установка контейнеров, разработка схем захоронений, строительсво новых туалетов | бюджет муниципальных образований Республики Алтай | 300,00 | 100,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |  |
| иные источники |  |
| 19 | Покраска и ремонт ограждения кладбища в п.Тюгурюк за рекой (площадью 2554 кв.м), выпиловка больных и сухостойных деревьев, строительство бытовых помещений,установка контейнеров,строительсво новых туалетов | бюджет муниципальных образований Республики Алтай | 150,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |  |
| иные источники |  |
| 20 | Ограждение кладбища в с.Власьево (площадью 999 кв.м), устройство пешеходных дорожек, выпиловка больных и сухостойных деревьев, строительство бытовых помещений,установка контейнеров, разработка схем захоронений, строительсво новых туалетов | бюджет муниципальных образований Республики Алтай | 150,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |  |
| иные источники |  |
| 21 | Ограждение кладбища в с.Синий Яр(площадью 1625 кв.м), устройство пешеходных дорожек, выпиловка больных и сухостойных деревьев, строительство бытовых помещений,установка контейнеров, разработка схем захоронений, строительсво новых туалетов | бюджет муниципальных образований Республики Алтай | 200,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |  |
| иные источники |  |
| 22 |  | ИТОГО: | 8 880,00 | 6 600,00 | 3 750,00 | 2 400,00 | 2 750,00 | **24 380,00** |